РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Д О К Л А Д

по Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Споразумението от

9 април 2002 г. за финансиране на работите и проучванията на мост на река Дунав между Видин и Калафат между правителството на

Република България и Френската агенция за развитие, № 902-02-13,

внесен от Министерски съвет на 30.03.2009 г.

На редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 9.4.2009 г., беше разгледан  законопроектът за ратифициране на Изменение № 2 на Споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на работите и проучванията на мост на река Дунав между Видин и Калафат между правителството на Република България и Френската агенция за развитие.

На заседанието присъстваха г-жа Весела Господинова - зам.-министър на транспорта и г-н Любомир Дацов - зам.-министър на финансите.

Законопроектът беше представен от г-жа Господинова.

С финансовото споразумение се предоставя безвъзмездна помощ в размер 5 млн. евро, която е предназначена за съфинансиране на строителните работи и необходимите проучвания във връзка с изграждането на нов мост на река Дунав между Видин (България) и Калафат (Румъния).

Причина за подписването на Изменение № 2 е обстоятелството, че съгласно клаузите на финансовото споразумение с отпуснатата безвъзмездна помощ могат да се финансират само стоки и услуги с френски и/или български произход. Въз основа на Договор № 2: EUROPEAID/117502/D/SV/ВG - „Независим надзор и проверяващ инженер на проектно-строителните работи на моста при Видин - Калафат (България/Румъния)” френската компания Инжероп в консорциум с английската фирма Хай-Поинт Рендел изпълнява задълженията на независим надзорник и проверяващ инженер на проектно-строителните работи на моста. От началото на 2007 г. финансирането по споразумението се използва за заплащане само на консултантските услуги на посочения по-горе консорциум (като предоставящ услуги с френски произход) и въпреки че средствата се изразходват съгласно планираните темпове, до крайния срок за получаване на средствата по финансовото споразумение - 31 декември 2008 г., част от предвидените 5 млн. евро от субсидията не са усвоени. До настоящия момент са изплатени 4 603 485 евро. Планира се останалите 396 515 евро да се изплатят до края на 2009 г.

С предлаганото Изменение № 2 се изменя чл. 5 на финансовото споразумение, като крайният срок за получаване на безвъзмездната помощ се променя на 31.12.2009 г., без това да води до промени във финансовите ангажименти на Република България и без да се изискват допълнителни средства от държавния бюджет. Всички други клаузи остават непроменени.

След приключване на обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: 11 гласа “За”, без “Против” и “Въздържали се”.

Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 8 от Конституцията на Република България да приеме законопроекта за ратифициране на Изменение № 2 на Споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на работите и проучванията на мост на река Дунав между Видин и Калафат между правителството на Република България и Френската агенция за развитие, № 902-02-13, внесен от Министерски съвет на 30.03.2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ  И ФИНАНСИ:

РУМЕН ОВЧАРОВ