РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

## ДОКЛАД

по проект на решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица),

№ 602-03-1, внесен от Министерски съвет на 13.1.2006 г.

На редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 30 март 2006 г., беше разгледан проект на решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), № 602-03-1, внесен от Министерски съвет.

На заседанието присъства г-н Димчо Михалевски – зам.-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и представители на Министерство на финансите и на Министерство на околната среда и водите.

С цел хармонизиране на българското законодателство в областта на водите със законодателството на Европейския съюз и в частност, с изискванията на Директива 91/271/ЕС за пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места, Министерството на околната среда и водите е разработило Национална програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадни води за населени места с над 10 000 еквивалентни жители в Република България. В съответствие с Националната програма в поречието на река Марица са определени за изграждане 3 приоритетни пречиствателни станции за отпадъчни води за градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково с общ брой еквивалентни жители 550 000.

За обезпечаване на необходимите средства по изпълнението този проект на 10 април 2001 г. Народното събрание е ратифицирало със закон подписания Договор за финансиране  между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица) при следните условия: размер на заема – 28 млн. евро;  срок на заема – 20 години;  гратисен период – 7 години.

За периода 2000–2003 г. се наблюдава значително закъснение в изпълнението на проекта, което от своя страна води до отклонение от графика и плащанията на траншовете по сключения договор, крайният срок на които е 31 октомври 2006 г. Това на практика означава, че банката няма да може да финансира последните плащания за пречиствателни станции за отпадни води в трите града, както и рехабилитацията на канализационната мрежа на левия бряг на река Марица в Димитровград.

С оглед пълното усвояване на договорените средства след търговете за строителство и супервизията на пречиствателните станции в трите града, през месец юли 2005 г. от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Националния ИСПА координатор – Министерството на финансите е отправено искане до  Европейската комисия за изменение на Финансовия меморандум по ИСПА – мярка “Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в басейна на река Марица (Стара Загора и Димитровград)”. В отговор на направеното искане, с писмо № 12851 от 29 ноември 2005 г.  Главна дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия одобрява Изменението както е представено.

Тъй като Европейската инвестиционна банка съфинансира пречиствателните станции в градовете Стара Загора и Димитровград и изцяло финансира пречиствателната станция в гр. Хасково, с писмо от 3 февруари 2005 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е поискало от банката удължаване на крайните срокове за отпускане и превеждане на траншовете. От своя страна, Европейската инвестиционна банка приема искането за изменение на договора за финансиране по отношение на периода и на отпускането и разпределението на траншовете и дава съгласието си за удължаване на срока за усвояване на  тези средства до 30 април 2009 г. Условията на договора за финансиране остават същите с изключение на условията, касаещи удължаване на крайните срокове за отпускане и превеждане на траншовете, както и актуализиране на погасителния план.

След представянето на проекта се проведе дискусия, на която се изказаха мнения в негова подкрепа.

След представянето на проекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати:  “За” – 10 народни представители, “Въздържали се” – 2 народни представители, без “Против”.

Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме проекта за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), № 602-03-1, внесен от Министерски съвет.

30.3.2006 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

ПЕТЪР ДИМИТРОВ