Приложение № 5

Образец

..........................................................................................................................

(наименование на лицето, което прави предложението)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Ремонт на банки и столове, в т.ч. претапициране на същите, за Пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. Народно събрание № 2

До Народното събрание на Република България

София, пл. “Народно събрание” № 2

След като се запознах(ме) с обява за обществената поръчка с предмет: Ремонт на банки и столове, в т.ч. претапициране на същите, за Пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. Народно събрание № 2, публикувана в Портала за обществени поръчки на страницата на Агенцията за обществени поръчки и на „Профила на купувача“ на страницата на Народното събрание, както и с документацията, свързана с обществената поръчка и след извършен оглед на Пленарната зала на Народното събрание, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) ..........................................................., представям(е) на вниманието Ви следното техническо предложение:

1. Приемам(е) да извърша(им) услугата по ремонт на банки и столове, в т.ч. претапициране на същите, за Пленарна зала в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2.

Ремонтните дейности и материалите, които ще вложа(им), по вид и количества са съобразно изискванията на възложителя, посочени в Приложение № 1 към документацията за участие към горепосочената обява и включват:

| № | Наименование на видовете дейности и материали | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Работи по подготовка на работната площадка и защита на настилката по пода на залата и по пътя на изнасяне и внасяне на мебелите (раздел ІІ, т. 6.1 от документацията) |  |  |
| 1 | Опаковане на съществуващата мокетна подова настилка на залата и по пътя на изнасяне и внасяне на мебелите с полиетилен с висока плътност и велпапе (при необходимост) | кв.м | 400 |
|  | Демонтаж на редици тапицирани столове и банки от Партер зала, в т.ч. маркиране и номериране - за 1 брой редица (раздел ІІ, т. 6.2 от документацията) |  |  |
| 2 | 23 броя редици х 9 стола | бр. | 23 |
| 3 | 11 броя редици х 8 стола | бр. | 11 |
|  | Транспортиране на демонтираните редици столове и банки от Партер зала до мястото за ремонт (раздел ІІ, т. 6.3 от документацията) |  |  |
| 4 | Транспортиране на демонтираните редици тапицирани столове от Партер зала до мястото за ремонт, в т.ч.пренасяне, товарене/разтоварване и превозване - за 1брой редица | бр. | 34 |
|  | Разглобяване на транспортираните редици столове и банки от Партер зала (раздел ІІ, т. 6.4 от документацията) |  |  |
| 5 | Отделяне на свързващата ос от седалките, демонтажни работи, свързани със закрепването на седалките към конструкцията на редиците и демонтаж на плотовете за писане от гърбовете на редиците - за 1брой стол | бр. | 295 |
|  | Ремонт и реставриране на дървените части на столове и банки от Партер зала (раздел ІІ, т. 6.5 от документацията) |  |  |
| 6 | Ремонт на по-големи повреди по дървените части, в т.ч. изкърпване, възстановяване и подлепване със сух бук, възстановяване на откъртени и отлепени парчета фурнир с подлепване с буков фурнир - за 1брой стол | бр. | 295 |
| 7 | Реставриране и повърхностната обработка на дървените части, в т.ч.почистване от прах и петна, сваляне на стария лак, шлайфане, обработка с кит, байцване и двукратно лакиране с междинно шлайфане, а при необходимост нанасяне на трета ръка лак след ново междинно шлайфане - за 1 брой стол | бр. | 295 |
|  | Ремонт на тапицираните части на столовете от Партер зала (раздел ІІ, т. 6.6 от документацията) |  |  |
| 8 | Демонтиране на съществуващата дамаска от седалките и облегалките на столовете, ватата, дунапрена и цялата тапицерска вложка до пружинния пакет - за 1 брой стол | бр. | 295 |
| 9 | Ремонт на пружинния пакет, включващ замяна на пружините с нови, пренареждане и привързване с канап - за 1 брой стол | бр. | 295 |
| 10 | Полагане на нова тапицерска вложка, нов дунапрен и нова вата, пикиране на седалките с тъкан (американ)- за 1 брой стол | бр. | 295 |
| 11 | Доставка на дамаска с широчина 1,40 м | л.м | 295 |
| 12 | Тапициране на седалки и облегалки с нова дамаска и закрепване на нов декоративен ширит - за 1 брой стол | бр. | 295 |
|  | Сглобяване на ремонтираните столове от Партер зала в редици (раздел ІІ, т. 6.7 от документацията) |  |  |
| 13 | Монтиране на свързващата ос към седалките, монтажни работи, свързани със закрепването на седалките към конструкцията на редиците и монтаж на плотовете за писане към гърбовете на редиците, при стриктно спазване реда на номериране на столовете - за 1брой стол | бр. | 295 |
|  | Транспортиране на ремонтираните редици столове и банки от мястото за ремонт до Партер зала (раздел ІІ, т. 6.8 от документацията) |  |  |
| 14 | Транспортиране на ремонтираните редици тапицирани столове от мястото за ремонт до Партер зала, в т.ч.пренасяне, товарене/разтоварване и превозване - за 1 брой редица | бр. | 34 |
|  | Монтаж на ремонтираните редици столове и банки в Партер зала (раздел ІІ, т. 6.9 от документацията) |  |  |
| 15 | Обратен монтаж на ремонтираните редици столове към стъпалата в залата, по блокове, в съответствие с маркировката и номерирането преди демонтажа - за 1брой редица | бр. | 34 |
|  | Транспортиране на резервни тапицирани столове от склада на НС до мястото за ремонт (раздел ІІ, т. 6.3 от документацията) |  |  |
| 16 | Транспортиране на резервни тапицирани столове от склада на НС до мястото за ремонт, в т.ч.пренасяне, товарене/разтоварване и превозване - за 1брой редица | бр. | 2 |
|  | Разглобяване на транспортираните редици столове от склада на НС (раздел ІІ, т. 6.4 от документацията) |  |  |
| 17 | Отделяне на свързващата ос от седалките и демонтажни работи, свързани със закрепването на седалките към конструкцията на редиците - за 1брой стол | бр. | 10 |
|  | Ремонт и реставриране на дървените части на столовете от склада на НС (раздел ІІ, т. 6.5 от документацията) |  |  |
| 18 | Ремонт на по-големи повреди по дървените части, в т.ч. изкърпване, възстановяване и подлепване със сух бук, възстановяване на откъртени и отлепени парчета фурнир с подлепване с буков фурнир - за 1брой стол | бр. | 10 |
| 19 | Реставриране и повърхностната обработка на дървените части, в т.ч.почистване от прах и петна, сваляне на стария лак, шлайфане, обработка с кит, байцване и двукратно лакиране с междинно шлайфане, а при необходимост нанасяне на трета ръка лак след ново междинно шлайфане - за 1 брой стол | бр. | 10 |
|  | Ремонт на тапицираните части на столовете от склада на НС (раздел ІІ, т. 6.6 от документацията) |  |  |
| 20 | Демонтиране на съществуващата дамаска от седалките и облегалките на столовете, ватата, дунапрена и цялата тапицерска вложка до пружинния пакет - за 1 брой стол | бр. | 10 |
| 21 | Ремонт на пружинния пакет, включващ замяна на счупените пружини с нови, пренареждане и привързване с канап - за 1 брой стол | бр. | 10 |
| 22 | Полагане на нова тапицерска вложка, нов дунапрен и нова вата, пикиране на седалките с тъкан (американ)- за 1 брой стол | бр. | 10 |
| 23 | Доставка на дамаска с широчина 1,40 м | л.м | 10 |
| 24 | Тапициране на седалки и облегалки с нова дамаска и закрепване на нов декоративен ширит - за 1 брой стол | бр. | 10 |
|  | Сглобяване на ремонтираните столове от склада на НС (раздел ІІ, т. 6.7 от документацията) |  |  |
| 25 | Монтиране на седалките към свързващата ос и монтажни работи, свързани със закрепването на седалките към конструкцията на редиците, при стриктно спазване реда на номериране на столовете - за 1брой стол | бр. | 10 |
|  | Транспортиране (пренасяне и превозване) на ремонтираните редици столове от мястото за ремонт до склада на НС (раздел ІІ, т. 6.8 от документацията) |  |  |
| 26 | Транспортиране на ремонтираните редици тапицирани столове от мястото за ремонт до склада на НС, в т.ч.пренасяне, товарене и превозване - за 1 брой редица | бр. | 2 |

2. Предлагам(е) следния начин и последователност на изпълнение на услугата:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Подробно се описва предлагания начин и последователност на изпълнението на услугата, предмет на обществената поръчка, при спазване изискванията на възложителя.

3. Основните материали, които ще бъдат използвани и влагани при изпълнението на поръчката са както следва:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ДОписват се (в свободен текст) основните материали – дамаска  и лак (вид, технически характеристики и производител), съобразно изискванията на възложителя, посочени в раздел ІІ, т. 6.5 и т. 6.6 от документацията за участие към горепосочената обява.

4. Предлагам срок за изпълнение на услугата ……………………………… календарни дни (предлагат се не повече от 40 календарни дни), от които:

……………………………… календарни дни (предлагат се не повече от 30 календарни дни) за ремонта на мебелите от Пленарната зала, в периода ………………………………… (01.08.2016 г. – 31.08.2016 г.) и

……………………………… календарни дни (предлагат се не повече от 10 календарни дни) за ремонта на мебелите от склада на Народното събрание, който срок започва да тече от приключването на ремонта на мебелите от партера на Пленарната зала.

5. Място на изпълнението на поръчката:

Дейностите по демонтаж на подлежащите на ремонт и на монтаж на ремонтираните банки и столове ще се изпълняват в Пленарната зала в сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Народно събрание” № 2”.

Изпълнението на ремонтните дейности, в т.ч. претапицирането е в ремонтна база, находяща се ……………………………………………………………………………… (посочва се местонахождението на ремонтната база).

6. Предлагам(е) гаранционен срок на извършените ремонтни дейности и вложени материали ……………………………………… години (предлага се срок не по-кратък от 3 (три) години).

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемателно-предавателен протокол за извършената услуга. През гаранционният срок ще отстранявам(е) за своя (наша) сметка проявилите се повреди, недостатъци и дефекти.

Рекламации: При установено некачествено изпълнение, което не отговаря на техническите спецификации и изисквания към осъществяването на дейностите и изпълнението, включително и при осъществен некачествен монтаж, ще приемам рекламации в рамките до 7 (седем) работни дни след деня на монтажа, а когато това е установено в процеса на експлоатация в рамките на предложения гаранционен срок, до 7 (седем) работни дни от деня на откриването.

Отстраняването на констатираните дефекти (явни или скрити) от изпълнението и/или монтажа ще се извършва в срок до 10 работни дни след подписване на двустранен протокол за установяване на несъответствието/ята.

7. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на поръчката ще изпълня(им) следните задължения и ангажименти:

7.1. На физическите лица, които ще извършват дейности по изпълнение на поръчката в сградата на Народното събрание, ще бъдат издадени разрешения от Държавна агенция „Национална сигурност“ при условията и по реда на чл. 43 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“. Снабдяването с разрешенията за съответните лица ще бъде осъществено своевременно, така че да бъде обезпечено изпълнението на поръчката в сроковете, посочени в т. 5 от настоящата оферта.

7.2. При подписване на договор за възлагане на обществена поръчка ще представя(им) следната информация:

а) график за изпълнение на отделните видове дейности, съобразен с действителните календарни дати – начало и край на ремонта и претапицирането на мебелите и продължителност на отделните видовете работи;

б) организационна схема, в която изчерпателно са посочени звената, участващи в изпълнението на работите, техните функции, брой на ръководителите и работниците във всяко едно от тях;

в) мерки по охрана на труда, съгласно действащите нормативни разпоредби.

7.3. При сключване на договора ще представя отрязък от дамаската, придружен с налични сертификати за произход и качество, техническа и друга документация, доказваща съответствието на текстилния материал с изискванията на възложителя. Видът и цветът на дамаската се уточняват с представители на възложителя, за което се подписва двустранен протокол.

7.4. По време на изпълнението всички влагани материали предварително ще се одобряват от възложителя по документи, удостоверяващи съответствието им с всички приложими действащи национални и европейски нормативи и стандарти, както и с уточнената по вид и цвят дамаска.

8. Приемам условията на предложения от възложителя проект на договор.

9. Срокът на валидност на настоящата оферта е до 19.08.2016 г.

Приложения:

……………………….. (описват се)

............................. 2016г.			Подпис и печат:

1. .................................

(длъжност и име)

2. .................................

(длъжност и име)

Забележка:

* Участникът има право по своя преценка да допълва и включва информация в офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание.